CAHIER DES CHARGES

Plateforme d'Automatisation des Rendez-vous Immobiliers

Intégrant IA Conversationnelle et Orchestration de Workflows

Projet de Fin d'Études (PFE)
Licence Informatique

Date: 05/01/2026

Version: 1.0

Table des Matières

1. Introduction

2. Présentation du Projet

2.1. Contexte

2.2. Problématique

2.3. Objectifs

3. Description de la Solution

3.1. Vue d'ensemble

3.2. Architecture Technique

3.3. Workflow du Système

4. Spécifications Fonctionnelles

4.1. Site Web Public

4.2. Workflow Automatisé

4.3. Base de Données

4.4. Dashboard Administrateur

4.5. Fonctionnalités Bonus

5. Spécifications Techniques

5.1. Stack Technologique

5.2. Intégrations APIs

5.3. Contraintes Techniques

6. Gestion de Projet

6.1. Méthodologie Agile/Scrum

6.2. Planification des Sprints

6.3. Organisation Azure DevOps

7. Livrables

8. Critères d'Évaluation

9. Annexes

# 1. Introduction

Le présent document constitue le cahier des charges du projet de fin d'études intitulé « Plateforme d'automatisation des rendez-vous immobiliers intégrant IA conversationnelle et orchestration de workflows ».

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'obtention du diplôme de Licence en Informatique et vise à développer une solution innovante permettant aux agences immobilières d'automatiser entièrement le processus de prise de rendez-vous pour les visites de biens.

Le document définit les objectifs, les spécifications fonctionnelles et techniques, ainsi que les contraintes et livrables attendus pour la réalisation de ce projet.

# 2. Présentation du Projet

## 2.1. Contexte

Le secteur immobilier fait face à une transformation digitale majeure. Les agences immobilières cherchent constamment à améliorer leur efficacité opérationnelle et l'expérience client. La gestion des demandes de visite représente une tâche chronophage qui mobilise les ressources humaines sur des activités à faible valeur ajoutée.

L'émergence des technologies d'intelligence artificielle conversationnelle et des plateformes d'automatisation de workflows offre de nouvelles opportunités pour optimiser ces processus.

## 2.2. Problématique

Les agences immobilières font face à plusieurs défis majeurs dans la gestion des demandes de visite :

Délai de réponse : Les clients attendent plusieurs heures, voire jours, avant d'obtenir une réponse à leur demande de visite.

Disponibilité limitée : Aucun service n'est disponible en dehors des horaires de travail (soirs, week-ends), périodes où les clients sont pourtant les plus actifs.

Processus manuel : Multiples échanges de messages sont nécessaires pour fixer un simple rendez-vous, créant de la friction.

Risque d'erreurs : Les processus manuels engendrent des doubles réservations, des oublis et des informations manquantes.

Charge administrative : Le temps précieux des agents commerciaux est consommé par des tâches répétitives à faible valeur ajoutée.

Perte d'opportunités : Les clients impatients se tournent vers la concurrence, réduisant le taux de conversion.

Impact : Les agences perdent en moyenne 2 à 24 heures pour gérer manuellement une seule demande de visite.

## 2.3. Objectifs

Le projet vise à développer une Proof of Concept (POC) répondant aux objectifs suivants :

### Objectifs Principaux

Automatiser intégralement le processus de prise de rendez-vous, de la demande initiale à la confirmation finale

Réduire le temps de traitement de 2-24 heures à 2-3 minutes

Offrir une disponibilité 24h/24 et 7j/7 via un assistant conversationnel

Éliminer les erreurs humaines (double réservations, oublis)

Libérer le temps des agents commerciaux pour des tâches à forte valeur ajoutée

### Objectifs Pédagogiques

Réaliser une étude comparative d'au minimum 4 plateformes d'automatisation de workflows

Maîtriser l'orchestration de workflows complexes sans intervention humaine

Intégrer plusieurs APIs tierces de manière cohérente

Implémenter un agent conversationnel IA capable de dialoguer naturellement en français

Développer une application web complète (frontend + backend + base de données)

Appliquer la méthodologie Agile/Scrum avec Azure DevOps

# 3. Description de la Solution

## 3.1. Vue d'ensemble

La solution proposée est une plateforme web immobilière intégrant un système d'automatisation complet pour la gestion des rendez-vous de visite. Elle se compose de trois piliers principaux :

| Composant | Description |
| --- | --- |
| Assistant IA Conversationnel | Communication via Telegram avec conversation naturelle en français, collecte automatique des informations client, disponible 24/7 |
| Orchestration de Workflows | Plateforme d'automatisation (n8n) pour la coordination automatique de toutes les étapes, intégration de multiples APIs, sans intervention humaine |
| Intégrations Multiples | Telegram Bot API, API d'IA (OpenAI/Claude/Gemini), Google Calendar API, Service Email, Base de données PostgreSQL |

## 3.2. Architecture Technique

L'architecture du système suit une approche modulaire avec la plateforme d'automatisation comme composant central. Voici les différentes couches de l'architecture :

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js / Vue.js / Next.js | Interface utilisateur du site web et dashboard admin |
| Backend | Node.js / Python | API REST, logique métier |
| Automatisation | n8n (open-source) | Orchestration des workflows, intégration des services |
| Base de données | PostgreSQL | Stockage persistant des données |
| Services externes | Telegram, OpenAI, Google Calendar, SMTP | Communication, IA, calendrier, emails |

## 3.3. Workflow du Système

Le workflow complet du système se déroule selon les étapes suivantes :

| Étape | Action | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Visite du site | Le client visite le site web de l'agence immobilière |
| 2 | Navigation catalogue | Le client parcourt le catalogue des biens (achat/location) |
| 3 | Demande de visite | Le client clique sur « Demander une visite via Telegram » |
| 4 | Déclenchement webhook | Un webhook déclenche le workflow sur la plateforme d'automatisation |
| 5 | Message d'accueil | Envoi automatique d'un message Telegram de bienvenue |
| 6 | Conversation IA | L'API IA engage une conversation naturelle avec le client |
| 7 | Collecte d'informations | Collecte automatique : nom, téléphone, email |
| 8 | Consultation calendrier | Lecture des disponibilités de l'agent via Google Calendar |
| 9 | Calcul des créneaux | Algorithme de calcul des créneaux disponibles |
| 10 | Proposition | Envoi de 3-5 créneaux disponibles via Telegram |
| 11 | Choix du client | Réception et traitement du choix du client |
| 12 | Création RDV | Création automatique de l'événement dans Google Calendar |
| 13 | Notification agent | Envoi d'un email de notification à l'agent commercial |
| 14 | Confirmation client | Envoi de la confirmation de rendez-vous via Telegram |
| 15 | Enregistrement | Sauvegarde de toutes les données en base de données |

# 4. Spécifications Fonctionnelles

## 4.1. Site Web Public

Le site web public doit offrir les fonctionnalités suivantes :

Catalogue des biens : Affichage de la liste des biens immobiliers disponibles à l'achat et à la location avec filtres de recherche (type, prix, surface, localisation)

Page détail du bien : Présentation complète d'un bien avec galerie photos, description détaillée, caractéristiques techniques, localisation sur carte

Bouton Telegram : Bouton « Demander une visite via Telegram » avec deep link vers le bot, passant les informations du bien sélectionné

Design responsive : Interface adaptative fonctionnant sur mobile, tablette et desktop

Performance : Temps de chargement optimisé, images compressées

## 4.2. Workflow Automatisé

Le workflow automatisé via n8n doit implémenter les fonctionnalités suivantes :

Trigger webhook : Déclenchement automatique du workflow à la réception d'une requête HTTP depuis le site web

Conversation IA : Dialogue naturel en français via Telegram, capable de comprendre les variations linguistiques et les fautes de frappe

Collecte d'informations : Extraction et validation automatique du nom, téléphone (format marocain/international) et email du client

Gestion du contexte : Maintien du contexte conversationnel tout au long de l'échange

Intégration Calendar : Lecture des disponibilités de l'agent assigné au bien via l'API Google Calendar

Calcul intelligent : Algorithme de proposition de créneaux tenant compte des horaires de travail, des rendez-vous existants et des délais minimums

Proposition de créneaux : Envoi de 3 à 5 créneaux disponibles formatés de manière claire via Telegram

Traitement du choix : Reconnaissance et validation du choix du client parmi les options proposées

Création d'événement : Ajout automatique du rendez-vous dans Google Calendar avec toutes les informations pertinentes

Notification email : Envoi d'un email formaté à l'agent commercial avec les détails du rendez-vous et du client

Confirmation Telegram : Envoi d'un message de confirmation au client avec récapitulatif du rendez-vous

Persistance des données : Enregistrement de toutes les informations dans la base de données

Gestion des erreurs : Traitement gracieux des erreurs avec messages appropriés au client

## 4.3. Base de Données

La base de données doit contenir au minimum les tables suivantes :

| Table | Description | Champs principaux |
| --- | --- | --- |
| biens_immobiliers | Catalogue des propriétés | id, titre, description, type, prix, surface, adresse, photos, agent_id, statut |
| agents_commerciaux | Informations des agents | id, nom, prenom, email, telephone, calendar_id, actif |
| clients | Données des prospects | id, nom, telephone, email, telegram_id, date_creation |
| rendez_vous | Visites planifiées | id, bien_id, client_id, agent_id, date_heure, statut, notes |
| conversations | Historique des échanges | id, client_id, bien_id, messages_json, date_debut, date_fin, statut |

Données de test requises : 30 biens immobiliers variés et 5 agents commerciaux.

## 4.4. Dashboard Administrateur

Le dashboard administrateur (version simplifiée) doit permettre :

Gestion des biens : Opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur le catalogue des biens immobiliers

Gestion des agents : Opérations CRUD sur les agents commerciaux avec leurs informations de calendrier

Liste des rendez-vous : Affichage des rendez-vous à venir avec filtres par date, agent et statut

Vue calendrier : Visualisation calendrier des rendez-vous avec vue jour/semaine/mois

Authentification : Système de connexion sécurisé pour l'accès au dashboard

## 4.5. Fonctionnalités Bonus (Optionnelles)

Les fonctionnalités suivantes sont optionnelles et peuvent être implémentées si le temps le permet :

Workflow de rappels automatiques 24h avant le rendez-vous

Workflow de gestion des annulations et reprogrammations via Telegram

Support multilingue (Français, Arabe, Anglais)

Synchronisation bidirectionnelle avec un CRM existant

Tableau de bord analytics avec statistiques de conversion

Système de notation post-visite

# 5. Spécifications Techniques

## 5.1. Stack Technologique

Les technologies suivantes sont recommandées (choix à justifier dans le rapport) :

| Composant | Options recommandées | Critères de choix |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js, Vue.js, Next.js, Nuxt.js | Écosystème, performance, facilité de développement |
| Backend | Node.js (Express), Python (FastAPI) | Compatibilité avec n8n, performance API |
| Automatisation | n8n (recommandé), Zapier, Make | Open-source, auto-hébergeable, flexible |
| API IA | OpenAI GPT-4, Claude, Gemini | Qualité conversation française, coût, latence |
| Base de données | PostgreSQL, MySQL | Robustesse, compatibilité, fonctionnalités |
| Hébergement | Vercel, Railway, Render | Facilité déploiement, coût, scalabilité |
| Conteneurisation | Docker, Docker Compose | Portabilité, reproductibilité environnement |

## 5.2. Intégrations APIs

| API | Usage | Documentation |
| --- | --- | --- |
| Telegram Bot API | Communication bidirectionnelle avec les clients | core.telegram.org/bots |
| OpenAI API | Génération de réponses conversationnelles | platform.openai.com |
| Google Calendar API | Gestion des disponibilités et rendez-vous | developers.google.com/calendar |
| Gmail API / SMTP | Envoi de notifications email | developers.google.com/gmail |
| Webhook HTTP | Déclenchement des workflows | Intégré à n8n |

## 5.3. Contraintes Techniques

### Performance

Temps de réponse du bot Telegram : < 3 secondes

Disponibilité du système : 99%

Temps de chargement des pages web : < 2 secondes

### Sécurité

Authentification sécurisée pour le dashboard admin

Validation et sanitisation de toutes les entrées utilisateur

Protection des clés API et secrets (variables d'environnement)

Chiffrement des données sensibles en base de données

Protection contre les injections SQL et XSS

### Compatibilité

Support des navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

Design responsive : mobile (320px+), tablette (768px+), desktop (1024px+)

Application Telegram sur iOS et Android

# 6. Gestion de Projet

## 6.1. Méthodologie Agile/Scrum

Le projet sera géré selon la méthodologie Agile/Scrum avec les éléments suivants :

### Sprints

6 sprints de 2 semaines chacun, soit une durée totale de 12 semaines.

### Rituels Scrum

Sprint Planning : Lundi matin (2h) - Sélection des User Stories du sprint

Daily Standup : Chaque jour à 9h (15 min) - Synchronisation quotidienne

Sprint Review : Vendredi fin de sprint (1h30) - Démonstration à l'encadrant

Sprint Retrospective : Vendredi fin de sprint (30 min) - Amélioration continue

## 6.2. Planification des Sprints

| Sprint | Période | Focus Principal | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Semaines 1-2 | Immersion et préparation | Étude comparative, maquettes UI, diagrammes UML |
| Sprint 1 | Semaines 3-4 | Backend + BDD | API REST fonctionnelle, BDD avec données de test |
| Sprint 2 | Semaines 5-6 | Frontend Site Web | Site web responsive, bouton Telegram fonctionnel |
| Sprint 3 | Semaines 7-8 | Automatisation + Bot | n8n configuré, workflow conversationnel, bot IA |
| Sprint 4 | Semaines 9-10 | Calendar + Email | Workflow complet bout en bout |
| Sprint 5 | Semaines 11-12 | Dashboard + Tests | Dashboard fonctionnel, tests, corrections |
| Sprint 6 | Semaines 13-14 | Déploiement + Docs | Production, documentation, préparation soutenance |

## 6.3. Organisation Azure DevOps

Le projet utilisera Azure DevOps pour la gestion complète :

Azure Repos : Hébergement du code source avec gestion des branches (Git Flow)

Azure Boards : Gestion du backlog, sprints, Work Items (Epic, Feature, User Story, Task, Bug)

Azure Wiki : Documentation technique, guides, rétrospectives

Azure Pipelines : CI/CD pour le déploiement automatisé (optionnel)

### Stratégie de Branches

main : branche de production (protégée)

dev : branche de développement et d'intégration

feature/* : branches de fonctionnalités (ex: feature/sprint3-workflow-telegram)

Règle : Pull Request obligatoire pour tout merge vers dev et main, avec lien vers le Work Item correspondant.

# 7. Livrables

## 7.1. Livrables Techniques

Code source complet : Repository Azure Repos avec historique Git complet et tag final v1.0.0

Application déployée : Site web public, dashboard admin, plateforme n8n, bot Telegram opérationnels

Workflows exportés : Fichiers JSON/YAML des workflows n8n versionnés dans le repository

Documentation API : Spécification OpenAPI/Swagger ou collection Postman

Manuel technique : Guide d'installation, configuration et maintenance

## 7.2. Livrables Académiques

Rapport PFE : 60-80 pages incluant introduction, état de l'art, étude comparative (15-20 pages), analyse, conception, réalisation, tests, déploiement, conclusion

Présentation PowerPoint : 30 slides pour la soutenance avec focus sur l'automatisation

Manuel utilisateur : Guide d'utilisation pour clients, agents et administrateurs

Vidéo de démonstration : 7 minutes présentant le parcours complet du workflow

## 7.3. Livrables Azure DevOps

Projet Azure Boards complet avec tous les Work Items

Repository Azure Repos avec branches et historique des Pull Requests

Wiki Azure avec documentation technique complète

Dashboards : Burndown Chart, Velocity, métriques du projet

# 8. Annexes

## 8.1. Plateformes d'Automatisation à Étudier

| Plateforme | URL | Type |
| --- | --- | --- |
| n8n | https://n8n.io | Open-source, auto-hébergeable |
| Zapier | https://zapier.com | SaaS leader du marché |
| Make (ex-Integromat) | https://make.com | SaaS flexible et puissant |
| Pipedream | https://pipedream.com | SaaS orienté développeurs |

## 8.2. APIs et Services Externes

Telegram Bot API : https://core.telegram.org/bots

OpenAI API : https://platform.openai.com

Anthropic Claude : https://console.anthropic.com

Google Gemini : https://ai.google.dev

Google Calendar API : https://developers.google.com/calendar

Gmail API : https://developers.google.com/gmail/api

## 8.3. Ressources Azure DevOps

Documentation Azure DevOps : https://docs.microsoft.com/azure/devops

Azure Boards : https://docs.microsoft.com/azure/devops/boards

Azure Repos : https://docs.microsoft.com/azure/devops/repos

Azure Wiki : https://docs.microsoft.com/azure/devops/project/wiki

## 8.4. Hébergement Recommandé

Frontend : Vercel, Netlify (gratuit)

Backend : Railway, Render (freemium)

n8n : Railway, DigitalOcean

Base de données : Supabase, ElephantSQL, Railway